PROJETO APLICADO IV — ADS (UNISENAI)

Plano de Trabalho e Ações do Semestre

Sistema B2B de Gestão Inteligente para Aluguel por Temporada

# 1. Objetivo deste Plano

Este documento apresenta o plano de trabalho e as ações previstas para a execução do Projeto Aplicado IV ao longo do semestre, organizando o cronograma de 14 aulas em cinco entregas avaliativas. O objetivo é orientar a dupla executora quanto às atividades, responsáveis e status de cada etapa, servindo como instrumento de acompanhamento contínuo do progresso do projeto.

# 2. Cronograma Geral do Semestre

| Semana | Aulas | Foco de Execução | Entrega Relacionada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1–3 | Kickoff: definição de escopo, BMC, matriz MoSCoW, reaproveitamento do legado do PA III (autenticação) | Entrega 1 — Kickoff (10%) |
| 2 | 4–6 | Modelagem de entidades (Imóvel, Reserva), estrutura Spring Boot, primeiro deploy no Render/Vercel/Supabase, início da esteira de CI/CD | Entrega 2 — Qualidade e Implantação (20%) |
| 3 | 7–9 | Implementação do PrecificacaoIaService, integração com Groq/OpenAI, persistência de SugestaoPreco, testes unitários com Mockito | Entrega 3 — Dados + IA (20%) |
| 4 | 10–12 | Finalização do frontend com Chart.js, polimento de UX responsivo, gravação do vídeo de demonstração, validação em campo | Entrega 4 — Produto Final + Vídeo (25%) |
| 5 | 13–14 | Consolidação da documentação técnica e acadêmica, ensaio e apresentação | Entrega 5 — Banca Final (25%) |

# 3. Plano de Ação Detalhado por Entrega

A tabela a seguir desdobra cada entrega em ações concretas, com indicação do responsável dentro da dupla e do status de execução. O status deve ser atualizado pela dupla ao longo do semestre (A iniciar / Em andamento / Concluído).

| Entrega | Ações Planejadas | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega 1 Kickoff | - Refinar diagnóstico do problema e proposta de valor - Construir o Business Model Canvas (BMC) - Delimitar escopo via matriz MoSCoW - Mapear riscos técnicos e ações de mitigação - Levantar e adaptar entidades de autenticação do PA III | Integrante 1 e 2 (em par) | A iniciar |
| Entrega 2 Qualidade e Implantação | - Modelar entidades Imovel e Reserva (JPA) - Implementar CRUD de imóveis e reservas - Configurar banco PostgreSQL no Supabase - Realizar primeiro deploy (Render + Vercel) - Criar esteira inicial de CI/CD no GitHub Actions | Integrante 1: backend / Integrante 2: infraestrutura e deploy | A iniciar |
| Entrega 3 Dados + IA | - Implementar PrecificacaoIaService com RestClient - Integrar com API Groq/OpenAI e tratar fallback de erro - Persistir histórico em SugestaoPreco - Escrever testes unitários com JUnit 5 e Mockito | Integrante 1: integração IA / Integrante 2: testes | A iniciar |
| Entrega 4 Produto Final + Vídeo | - Finalizar frontend responsivo e gráfico Chart.js - Realizar validação em campo com anfitrião real - Ajustar usabilidade a partir do feedback coletado - Gravar e editar vídeo de demonstração do produto | Integrante 1: frontend / Integrante 2: validação e vídeo | A iniciar |
| Entrega 5 Banca Final | - Consolidar documentação técnica e acadêmica completa - Revisar todos os diagramas Mermaid e códigos-fonte - Ensaiar apresentação e dividir os tópicos da banca | Integrante 1 e 2 (em par) | A iniciar |

# 4. Divisão de Responsabilidades da Dupla

- Integrante 1 — concentra-se nas atividades de backend: modelagem de entidades, regras de negócio, integração com a API de IA e testes unitários.

- Integrante 2 — concentra-se nas atividades de infraestrutura, frontend e validação: configuração de deploy, pipeline de CI/CD, interface responsiva, condução da validação em campo e produção do vídeo de demonstração.

Essa divisão é orientativa e não rígida: pontos de integração entre backend e frontend (como o consumo dos endpoints de sugestão de preço) e a consolidação final da documentação (Entrega 5) são conduzidos em conjunto pela dupla.

# 5. Indicadores de Acompanhamento

- Progresso funcional: percentual de requisitos funcionais implementados em relação ao total mapeado no Capítulo 3 da documentação técnica.

- Qualidade: cobertura de testes unitários nas regras de negócio críticas (reservas e precificação).

- CI/CD: sucesso das execuções do pipeline GitHub Actions a cada push na branch principal.

- Ritmo de equipe: registro de reuniões semanais da dupla para revisão do status de cada ação deste plano.

# 6. Riscos ao Cronograma e Ações Preventivas

- Atraso na integração com a IA: iniciar a integração com a API de IA já na Entrega 2, antes do prazo formal da Entrega 3, reduzindo risco de atraso por instabilidade externa.

- Dificuldade de agendar a validação em campo: agendar o contato com o anfitrião ou gestor de imóveis já na 2ª semana do semestre, garantindo disponibilidade antes da Entrega 4.

- Sobrecarga da dupla em semanas de prova: priorizar rigorosamente os itens MUST da matriz MoSCoW (documentação técnica, Capítulo 2) caso o cronograma sofra atrasos.

# 7. Considerações Finais

Este plano de trabalho deve ser revisado pela dupla ao final de cada entrega, atualizando o status das ações e ajustando prazos internos quando necessário, sem comprometer as datas oficiais das cinco entregas avaliativas da disciplina.